ARENAMON

# VFX COMPOSER

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE EXECUÇÃO PARA CODEX

Criação manual de efeitos visuais 3D • TypeScript • Three.js • three.quarks

48 DECISÕES HOMOLOGADAS

PONTO DE PARTIDA Documento-mestre para implementação por marcos F0–F5. Ao receber este documento como ordem de trabalho, o Codex deve auditar o ambiente e começar exclusivamente pela F0 (contratos e fundação), interrompendo antes das demais fases até nova autorização. Nenhuma alteração foi feita no repositório durante a preparação deste DOCX.

Projeto: Ziaker/Arenamon  |  Branch de referência auditada: main

Revisão do documento: 1.0  |  Data: 26 de outubro de 2026

Norma prevalente: AGENTS.md; docs/PADRAO_ATELIES_VFX.md; docs/REGRAS_CRIACAO_MOVES.md.

Material para envio ao Codex. Não equivale a uma implementação, pull request, execução de testes ou autorização para alterar código além da fase solicitada.

# 00 | Comando mestre ao Codex

IMPORTANTE: LEIA ESTE COMANDO PRIMEIRO Este texto transforma a especificação em um contrato de execução. É estritamente proibido declarar funcionalidades entregues sem testes e evidências verificáveis. As 48 decisões do apêndice são vinculantes.

Você atuará como engenheiro principal e artista técnico de VFX no repositório oficial Ziaker/Arenamon. O objetivo é desenvolver um aplicativo web independente, chamado Arenamon VFX Composer, com criação manual e animação de VFX 3D, edição de materiais/partículas e exportação validada para o jogo.

Antes de editar: verifique git status --short --branch, git remote -v, git fetch origin, npm run verify:workspace e o conteúdo integral de AGENTS.md. Confirme workspace oficial e preserve modificações de outros agentes. Não utilize clone externo ou worktree fora das regras do projeto. Leia docs/PADRAO_ATELIES_VFX.md, docs/REGRAS_CRIACAO_MOVES.md, docs/PLANO_EDITOR_DE_MOVES.md e os módulos enumerados na seção 03.

Confira e utilize as skills de projeto realmente disponíveis em tools/gamedev-skills/ e as habilidades/rotinas Superpowers ou Superskills efetivamente instaladas para Codex. Registre quais foram usadas, com evidência concreta. Não invente ferramentas ou simule utilização; as normas do Arenamon prevalecem sobre qualquer skill. Esta tarefa, enviada expressamente ao Codex pelo responsável, autoriza atuação no NOVO Composer sem ampliar acesso aos módulos de rigging, simulação ou ferramentas de outros agentes.

Quando este documento for entregue como ordem de implementação, execute somente a F0 — contratos e fundação. Defina schemas, relógio autoral de seis fases, resultado de cancelamento, classificadores estritos de eventos, versionamento, orçamento, persistência e testes de contrato. A estrutura deverá facilitar F1–F5, mas não implemente as fases seguintes sem nova autorização. Se o usuário apenas solicitar análise, não edite nada.

Mantenha as regras mecânicas intocadas. O Composer cria somente aparência; a simulação determina eventos, ponto de contato, recursos e resultados. Não importe módulos de view/render em sim; não mude ordem de Game.step; não crie hitboxes, dano ou invulnerabilidade via VFX.

Cada entrega deve provar: esquema validado (positivos/negativos), persistência sem perda de dados, determinismo, compatibilidade com fluxos existentes, prevenção de eventos fantasma e degradação segura. Não aceite um teste verde obtido por mock que substitui o motor onde a integração real é necessária.

Integre a documentação e a descoberta pelo portal segundo AGENTS.md. Diferencie claramente aprovado, em protótipo, bloqueado e não implementado. Relate caminhos exatos, arquivos tocados, comandos executados, resultados, limitações e hash do commit se houver publicação autorizada.

Antes de qualquer commit, explique desvios de escopo e investigue a origem de referências ausentes; nunca crie arquivos fictícios apenas para satisfazer testes. Nunca descarte mudanças alheias, altere normas para fazer CI passar, use force push ou publique um build não verificado.

## Roteiro de leitura

01. Status e precedência normativa

02. Inventário das 48 decisões fechadas

03. Auditoria e integração com o código atual

04. Arquitetura de módulos e fronteiras

05. Contratos de dados, fases, tempo, eventos e assets

06. Requisitos completos da interface e renderização

07. Marcos F0–F5, dependências e entregáveis

08. Matriz de testes e critérios de aceite

09. Problemas de integração confirmados e riscos

10. Referências e prompt de entrega final

# 01 | Status, finalidade e precedência

Produto: Arenamon VFX Composer. Plataforma: aplicação web própria, em janela própria; um HTML offline para edição; servidor local do Arenamon opcional para recursos, sincronização confiável e publicação. Stack obrigatória: TypeScript, Three.js e three.quarks, com uso do postprocessing já empregado no projeto quando pertinente.

Objetivo: permitir que um artista iniciante ou técnico crie manualmente efeitos semelhantes em sofisticação técnica aos VFX estilizados de League of Legends, Genshin Impact, Honkai: Star Rail e Dragon Ball: Sparking! ZERO, sem copiar arquivos protegidos desses jogos. As referências inspiram silhueta, composição, timing e hierarquia visual; os assets criados precisam ser próprios ou legitimamente utilizáveis.

ESCOPOS DISTINTOS A aprovação das 48 decisões é aprovação de especificação, não evidência de que o Composer já existe. Este documento orienta implementação futura por fases; não declara concluída nenhuma fase.

## 01.1 Hierarquia de fontes

| Prioridade | Fonte / função |
| --- | --- |
| 1 | AGENTS.md: destino oficial, verificação de workspace, qualidade, portal, build, limites e colaboração. |
| 2 | docs/PADRAO_ATELIES_VFX.md v2.0: seis fases, seis tipos de disparo, sliders, acessibilidade, Quarks, shaders e exportação. |
| 3 | docs/REGRAS_CRIACAO_MOVES.md: autoridade mecânica, entradas/eventos reais, seeds, recursos, estados, colisões e homologação. |
| 4 | Decisões do usuário nas rodadas 1–6 e nas decisões técnicas 43B–48B: requisitos específicos do Composer. |
| 5 | Código atual auditado: realidade da integração; divergências com documentos devem ser demonstradas, nunca presumidas. |
| 6 | Skills de engenharia e referências estéticas: fontes auxiliares, sem poder de alterar regras aprovadas. |

Se duas normas obrigatórias entrarem em conflito material, documentar a divergência, preservar dados e funcionalidade existentes e pedir deliberação somente quando um caminho técnico seguro não resolver. Não reabrir as 48 decisões por preferência do agente.

## 01.2 Fora do escopo e limites inegociáveis

Não construir outro motor de combate, outro sistema de dano ou uma engine 3D nova.

Não migrar o jogo para Godot, Unity, Unreal, React ou outra stack sem aprovação explícita.

Não substituir o Estúdio de Moves nem o Animation Studio existente.

Não desenvolver o Blender completo, fluidos fisicamente precisos ou retargeting generalizado: as escolhas aprovadas são modelagem simplificada, GLB animado e colisão visual aproximada.

Não interpretar código arbitrário proveniente de pacotes importados (eval, scripts serializados, shader bruto não validado).

Não tocar efeitos aprovados, renderizadores legados ou qualquer outra área sem prova de compatibilidade, testes e consentimento de publicação.

# 02 | Registro integral das 48 decisões

Esta matriz é a referência rastreável do escopo. Nenhuma alternativa aprovada pode ser silenciosamente reduzida a um conjunto de sliders. Cada item deve possuir teste ou evidência em sua fase de entrega.

## RODADA 1 — autoria básica

| ID | Decisão homologada |
| --- | --- |
| 1C | Desenhar livremente no espaço 3D, sobre superfícies 3D e em planos 2D orientáveis no espaço. |
| 2B | Modelagem simplificada: primitivas, vértices, deformação de malhas e extrusão; não um modelador completo. |
| 3C | Editor interno de texturas com máscaras, pintura e gradientes, geração procedural e importação de PNG/spritesheets. |
| 4C | Keyframes, deformação geométrica e redesenho quadro a quadro, com interpolação quando tecnicamente válida. |
| 5B | Biblioteca de efeitos completos e componentes reutilizáveis (anéis, explosões, núcleos e rastros). |
| 6B | Autosave e JSON defensivo; abrir/salvar em pastas locais quando o navegador permitir, mantendo fallback manual. |
| 7C | Integração guiada com Arenamon e prévia visual ao vivo em janela própria, sem mexer no aprovado automaticamente. |

## RODADA 2 — sistemas artísticos

| ID | Decisão homologada |
| --- | --- |
| 8B | Editor visual de nós para materiais; ruídos, gradientes, máscaras, UV, dissolução e distorções; sem GLSL livre como requisito. |
| 9B | Partículas modulares Quarks: burst, emissão, trajetórias, forças, turbulência, gravidade, curva de vida e colisão visual. |
| 10B | Timeline multitrilha por objeto, curvas, eventos, marcadores, reverso, câmera lenta e sequências. |
| 11C | Anchors em ossos/sockets, modelos de teste animados e prévia com acompanhamento de trajetórias reais. |
| 12C | Prévia com acerto/erro/expiração, defesa, parry, esquiva, paredes, alvos aéreos e eventos reais disponíveis. |
| 13B | Interface com painéis redimensionáveis, vistas múltiplas, snapping, gizmos, atalhos e ocultação dos painéis. |
| 14B | Perfis gráficos, indicadores de partículas/draw calls, alertas de custo e testes pré-exportação. |

## RODADA 3 — acabamento e dinâmica

| ID | Decisão homologada |
| --- | --- |
| 15B | Composição de camadas, máscaras desenhadas, blending, recorte e oclusão. |
| 16B | Ribbons/trails totalmente editáveis: curva, torção, espessura por ponto, tapering, UV, gradientes e duração. |
| 17C | Impactos desenhados: quadros específicos, silhuetas, fragmentos direcionais, linhas de força e camadas. |
| 18B | Timing anime: hold, smear, antecipação, overshoot, squash/stretch e sincronismo visual com hitstop. |
| 19B | Decals/projeções de marcas, rachaduras visuais e ondas sobre chão, rampas, paredes e objetos. |
| 20B | Feedback cinematográfico por dados: shake, FOV/zoom, bloom, distorção, aberração e flash com prioridade/acessibilidade. |
| 21B | Variações visuais condicionais para hit, miss, wall, block, perfect defense, perfect dodge e timeout. |

## RODADA 4 — importação, composição e projetos

| ID | Decisão homologada |
| --- | --- |
| 22B | Importar GLB/glTF com rig, materiais e animações; selecionar clipes e anexar VFX às poses. |
| 23C | Palco configurável com arena/cenários importáveis do Arenamon e reprodução de eventos reais ou gravados. |
| 24B | Subefeitos reutilizáveis, grupos pai/filho, transforms locais, atrasos e gatilhos individuais. |
| 25B | Desenho assistido com simetria, snapping, suavização, repetição radial, alinhamento e extrusão em fita. |
| 26B | Prévia experimental e A/B com publicação explícita protegida; aprovado não se altera durante testes. |
| 27B | Capturas, frames, spritesheets e WebM quando suportado, com comparação A/B sincronizada. |
| 28B | Projetos portáteis, recursos empacotáveis, manifestos, validação e migração de versões. |

## RODADA 5 — qualidade de render

| ID | Decisão homologada |
| --- | --- |
| 29B | Iluminação híbrida unlit/lit, emissividade, luzes efêmeras, exposição e prévia em ambientes distintos. |
| 30B | Profundidade e transparência artísticas: depth test/write, soft intersection, fade, máscaras e debug. |
| 31B | Colisão visual aproximada das partículas com superfícies e reações configuráveis; não física de combate. |
| 32B | Ferramentas elementais especializadas (água, fogo, vento, pedra, energia, eletricidade etc.) personalizáveis. |
| 33B | Workspaces especializados: Desenho, Modelagem, Texturas, Materiais, Partículas, Animação e Testes. |
| 34B | Exportação validada com esquema, referências, âncoras, eventos, seis fases, acessibilidade e runtime compatível. |
| 35B | Homologação visual e técnica por ângulos/cenários/resultados, ida-e-volta de arquivos, acessibilidade e custo. |

## RODADA 6 — produtividade e controle

| ID | Decisão homologada |
| --- | --- |
| 36B | Seleção profissional de objetos, vértices e pontos; multi-seleção, pivôs, local/global, travamento e isolamento. |
| 37B | Edição em lote de keyframes e curvas: copiar, escalar/espelhar tempo, inverter, tangentes e retiming seguro. |
| 38B | Undo/Redo, checkpoints, recuperação de queda e proteção contra operações destrutivas/sobrescrita. |
| 39B | Atalhos remapeáveis, busca de comandos, ações contextuais e detecção de conflitos. |
| 40B | Referências multimídia locais: imagens/GIFs/vídeos, quadros congelados, referências fixadas e A/B manual. |
| 41B | Modo guiado opcional, tooltips contextuais, exemplos editáveis e tutoriais sem limitar ferramentas. |
| 42B | Onion skin 2D/3D com quadros anteriores/posteriores e ajuste de opacidade, distância e quantidade. |

## COMPLEMENTARES — decisões técnicas fechadas

| ID | Decisão homologada |
| --- | --- |
| 43B | HTML offline funcional + servidor local opcional, para sync e publicação protegida. |
| 44B | Compatibilidade progressiva: novos efeitos primeiro; importadores de legados compatíveis depois, sem falsas promessas. |
| 45B | Cancelamentos com variação de dissipação por resultado, sem uma sétima fase oficial. |
| 46B | Timeline 30 FPS padrão e opções 24/60; conversão coerente de frames para tempo e ticks. |
| 47B | Erros de contrato/dependência/orçamento máximo bloqueiam publicação; regressão de desempenho é medida por perfil. |
| 48B | Componentes reutilizados com versão fixada; atualizar somente por revisão e consentimento explícito. |

# 03 | Auditoria técnica: base de código real

Leitura dos arquivos presentes na branch main em 26/10/2026. A auditoria abaixo identifica pontos de integração, não testes de execução. Revalidar os arquivos/SHAs no início do trabalho.

| Área confirmada | Arquivo(s) | Consequência técnica |
| --- | --- | --- |
| Runtime declarativo | prototypes/combat-lab/src/view/vfx/{index,runtime,registry,scheduler,contract,budget,anchors,presets}.js | Reaproveitar interfaces e políticas; inserir contrato autoral sem criar uma segunda via de dano ou render duplicado. |
| Partículas Quarks | prototypes/combat-lab/src/view/quarks/{adapter,bridge,presets}.js | Reusar adaptador declarativo para emissores e comportamentos; preservar BatchedRenderer e pooling. |
| Visual elemental | prototypes/combat-lab/src/view/quarks/{elemental-game,elemental-preview,shot-effect}.js | A posição, raio e contato vêm da simulação: o Composer não decide colisões. |
| Sincronia de Moves | prototypes/combat-lab/src/editor/moves-sync.js | BroadcastChannel/storage transmitem parâmetros; prévia de assets precisa de contrato separado. |
| API de gravação | prototypes/combat-lab/move-save-api.mjs | Permite tipos e arquivos atuais com controle de hash; requer extensão específica validada para Composer. |
| Ferramentas offline | prototypes/combat-lab/build-lib.mjs; package.json | esbuild e HTML autocontido são padrões existentes; novas saídas no portal. |
| Ateliê e aprovação | prototypes/sand-stone-lab/approved/{sand,stone,bulletpunch,...}.json | Não supor nomes de move iguais aos ids; criar mapeamentos explícitos e importadores. |
| Método de colaboração | AGENTS.md; docs/GAMEDEV_SKILLS.md | Workspace oficial, skills verificadas, builds/testes seletivos e evidência visual/portal. |

## 03.1 Incompatibilidades confirmadas em leitura de código

| ID / constatação | Diagnóstico técnico | Plano verificável | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-01 — clocks distintos | scheduler.js expõe spawn/sustain/decay/cancel; padrão dos ateliês exige start/launch/body/hold/finish/impact. | Não mapear por igualdade de nomes; definir state machine de autoria e adaptador de ciclo de instâncias, com provas de hit/timeout/cancel e fases off. | F0 |
| INT-02 — fallback indevido de evento desconhecido | contract.js: classifyVisualType retorna hit se o resultado não estiver no mapa. | Adaptação estrita na fronteira do Composer: desconhecido rejeitado/telemetria; nunca impacto visual fantasma. Não alterar o contrato antigo sem testes. | F0/F4 |
| INT-03 — comparação lexical de versões | registry.js usa comparações string (`entry.version > cur.version`). | Adotar SemVer ou inteiros revisionais no novo contrato; testes com 1.9/1.10, migração e rollback. | F0 |
| INT-04 — sync incompatível com projeto grande | moves-sync.js envia tuning/visual simples via canal e storage. | Novo protocolo pequeno de metadados/diffs; recursos grandes por servidor local/handles; confirmação/revisão e prévia isolada. | F0/F4 |
| INT-05 — API atual limitada | move-save-api.mjs só conhece Move existente e visual aprovado. | Não forçar projeto de VFX no schema de Move. Implementar endpoint restrito, hashes e gravação atômica próprios. | F4 |
| INT-06 — executor de autoria inexistente | Runtime atual dispõe de efeitos declarativos mas não interpreta um projeto Composer completo. | Compilador e player de malhas, nós, deformações e Quarks, sem vazar dependência editor para jogo. | F0/F4 |
| INT-07 — controle integrado de orçamento | Existem VFX legado, declarativo e Quarks simultaneamente. | Uma política de propriedade por efeito/evento e telemetria de custo total previnem duplicação e estouro silencioso. | F4/F5 |

NÃO É REGRESSÃO COMPROVADA Os itens INT-01 a INT-07 são incompatibilidades, lacunas ou riscos de integração observáveis no código. Sem execução de testes, não devem ser relatados como bugs reproduzidos nem justificar alterações indiscriminadas nos módulos legados.

# 04 | Arquitetura modular e fronteiras de autoridade

prototypes/vfx-composer/ src/ core/ # schema, ids, grafo, versionamento, clocks drawing/ # strokes 2D/3D, curvas, snapping, superfície geometry/ # malhas, vértices, fitas, pivôs, extrusão textures/ # pintura, atlas, importação e procedurais materials/ # grafo permitido -> shaders Three.js particles/ # presets declarativos -> three.quarks animation/ # keyframes, curvas, frames, onion skin composition/ # camadas, máscaras, subeffects, biblioteca preview/ # viewport, câmera, stage, personagens GLB integration/ # leitura de eventos, export e live preview persistence/ # autosave, File System Access, zip, migração ui/ # workspaces, atalhos, propriedades test/ # unitários, e2e browser, contrato, regressão evidence/ # capturas, vídeos e relatórios versionáveis build.mjs # página independente gerada dist/arenamon-vfx-composer.html

A árvore acima é uma proposta de destino, não estrutura já existente. Projetos publicados devem ser ligados a definições de Move por referência versionada e não copiados silenciosamente em parâmetros de simulação.

| Camada | Pode fazer | Não pode fazer |
| --- | --- | --- |
| Autoria (Composer) | Editar topologia visual, curvas, nós, sprites, emitter, animação, configuração da prévia. | Executar mecânicas de combate, escolher acerto, alterar dano ou custo. |
| Compilador de VFX | Normalizar schemas, validar assets e grafos, empacotar recursos, emitir manifesto e diagnóstico. | Executar scripts de projetos importados; modificar configurações aprovadas silenciosamente. |
| Runtime de VFX | Reproduzir dados compilados e snaps de eventos reais com seeds e limites. | Criar hitboxes/dano, decidir colisão mecânica ou mutar Game/World. |
| Simulação do jogo | Produzir eventos autoritativos: spawn, movimento, defesa, impacto, timeout, cancelamento. | Importar view/editor ou depender do FPS artístico. |

# 05 | Contratos de dados e execução

## 05.1 Três artefatos e uma ligação

Projeto autoral: *.vfx-project.json  JSON editável com IDs estáveis, árvore de layers, coordenadas, malhas, strokes, node graphs, tracks, opções, projetos e recursos referenciados; schemaVersion explícito.

Pacote portátil: *.vfx-package.zip  Manifesto e recursos licenciados/permitidos, versões e hash de cada dependência. Sem caminhos absolutos nem extração fora da raiz. Exportação/abertura com validação defensiva.

Publicação compilada: *.vfx-runtime.json + recursos  Grafo aprovado e convertido em representações que o player entende sem executar o editor. Evitar serializar funções JS e recursos de cena vivo/renderer.

Ligação de Move: effectBinding  moveId + trigger + effectId + versão fixa + anchor + offsets + regras visuais permitidas. A aprovação de um efeito compartilhado não modifica o Move que usa versão anterior.

{ "schema": "arenamon.vfx-project", "schemaVersion": 1, "projectId": "uuid-estavel", "revision": 1, "effectId": "water-pulse.custom", "phases": { "start": {"enabled": true, "tracks": []}, "launch": {"enabled": true, "tracks": []}, "body": {"enabled": true, "tracks": []}, "hold": {"enabled": true, "tracks": []}, "finish": {"enabled": true, "tracks": []}, "impact": {"enabled": true, "tracks": []} }, "nodes": [], "assets": [], "subeffects": [], "timeline": {"fps": 30, "tracks": []}, "qualityProfiles": {}, "accessibility": {}, "pinnedComponents": [] }

Exemplo ilustrativo, não schema definitivo implementado. Codex deverá formalizar tipos, limites e invariantes, garantindo migrações de versões anteriores e rejeição de versões futuras incompatíveis com mensagens claras.

## 05.2 Fases obrigatórias e branching

start -> launch -> body -> hold -> (finish OU impact). Ambas as alternativas de desfecho existem como dados e podem ser desligadas sem apagar seu conteúdo. Para cancelamento aplica-se uma política de dissipação visual por motivo, sem criar uma sétima fase normativa.

Quando uma fase é desligada, seus controles ficam preservados/esmaecidos; o relógio autoral a omite e não renderiza seus elementos.

Desligar todas as fases renderizáveis mostra o aviso normativo de tela invisível, e não é confundido com falha.

Impact jamais é acionado em miss, timeout ou evento desconhecido; finish não é automaticamente imposto em contato confirmado.

Se o efeito for persistente, hold respeita duração/estado real do objeto; não deduzir a partir da aparência.

Interrupção inclui cancelamento, desligamento de efeito, reset de cena e fallback por recurso ausente com cleanup completo.

## 05.3 Tempo, looping e determinismo

30 FPS de autoria por padrão (selecionável 24/60); timebase em segundos ou ticks racionais para evitar deriva. Simulação permanece no passo fixo próprio (referência documental 120 Hz). Alterar FPS artístico não altera cooldown, janela ofensiva, hitstop mecânico nem trajetória física. Rewind/scrub deve produzir o mesmo resultado visual para seed e eventos idênticos; emissores stateful devem ser reavaliados/re-simulados com checkpoints controlados.

Parâmetros mecânicos e visuais capturados no nascimento de instâncias não podem mudar retroativamente porque o usuário moveu um slider, salvo modo prévia experimental explicitamente reiniciado. O mesmo evento não deve disparar VFX duplicado por coexistência de renderizadores.

## 05.4 Eventos, triggers e âncoras

Os efeitos recebem eventos somente-leitura do jogo. Triggers propostos incluem cast/launch/spawn, hit, partial, perfect, perfectDodge, clash, miss, timeout, wall, ground, status e cancel quando correspondentes existirem na simulação. NÃO inventar que todos já estão publicados. Criar um mapa versionado de capacidades: available, derivable-with-proof, unsupported.

Anchors devem apontar a sockets/ossos e fallbacks auditáveis (centro do personagem, ponto físico de contato, superfície). Um socket ausente não pode gerar NaN ou o efeito na origem global sem aviso. Os recursos GLB carregados devem ser tratados como visualização, não como autoridade de colisão.

## 05.5 Segurança, shaders e arquivos

Nós de material devem pertencer a conjunto de operadores permitido, com limites de grafo/profundidade/instruções e compilação segura para GLSL.

Validar valores finitos, tipos, tamanho e contagem de vértices, malhas, partículas, imagens, texturas, keyframes e recursos.

Evitar JSON com código executável, require/import remoto, eval e caminhos absolutos; rejeitar traversal em ZIP ou API local.

File System Access API apenas quando suportada e autorizada pelo usuário; oferecer download/upload de JSON/ZIP sempre.

Canal de sync entre janelas nunca transmite projeto gigante pelo localStorage; avisos e fallback em origens file:// incompatíveis.

Servidor opcional vinculado a loopback e gravação confinada a destinos autorizados, com hash/revisão, escrita atômica, confirmação e proteção de CSRF/origin.

# 06 | Interface, render e identidade visual

Palco 3D soberano: viewport expansível, com hierarquia e propriedades ocultáveis por padrão no modo apresentação. Workspaces especializados em Desenho, Modelagem, Texturas, Materiais, Partículas, Animação e Testes, todos usando um modelo de documento único.

Desenho e geometria  Canvas 2D dentro do 3D; curvas spline, fitas/tubes, stroke em superfícies, gizmos, triângulos, pivôs, snapping, espessura e tapering. Simetria, repetição radial e seleção de vértices com Undo/Redo.

Texturas e materiais  Pintura interna de máscaras e sprites, gradientes 3 tons mínimos nos efeitos elementais, ruídos e distorções, importação PNG/spritesheet; node graph seguro, shader estilizado para massas contínuas e partículas Quarks.

Partículas e composição  Emissão burst/contínua, forças, orientação, gravidade, lifetime, alpha/color/size-over-life, colisão visual aproximada, batching, pooling, máscaras, blend/depth, hierarquia de subefeitos e versões fixas.

Animação e câmera  Tracks múltiplas, manipulação em lote, keyframe curvas, smear, squash/stretch, hold, overshoot, onion skin; câmera 3D de prévia e pedidos de camera feedback com prioridade; nunca tomar controle da câmera real sem resolver conflitos.

Prévia e referência  Importar GLB animados, ambientes do jogo e capturas de eventos reais; comparação A/B, 24/30/60 FPS de autoria; imagens/GIFs/vídeos de referência locais sem copiá-los para a publicação sem permissão.

Produtividade  Atalhos editáveis, comando rápido, painéis redimensionáveis, tooltips didáticos, tutoriais opcionais, revisão de versões e salvamento recuperável.

## 06.1 Controles normativos e efeitos pré-existentes

Todo parâmetro ajustável tem slider + campo numérico sincronizados, unidade, valor padrão, passo, explicação visual e comportamento demonstrável.

Controles direcionais incluem sinal; campo numérico pode chegar até 5× a faixa normal, como determinado pela norma, respeitando segurança do motor.

O seletor oficial de disparo mantém exatamente as seis opções none, ring, cone, windBurst, piercingJet e starburst; valores individuais preservados na troca.

Recoil & Flash é camada adicional independente de forma: clarão frontal, halo, coice do núcleo, ondas secundárias e jato traseiro.

Novos parâmetros começam neutros, não alterando visual homologado. NoFlash e ReduceMotion são aplicados em editor, compilador e jogo.

A arte do Move deve ter silhueta própria; a norma proíbe o uso de um mesmo disparo genérico carimbado em todos os ataques.

## 06.2 Orçamento e publicação

Adotar níveis low/medium/high do runtime existente e medir custo agregado nas vias legado/declarativo/Quarks para um cenário. Exemplo observado no código: limites low 400 partículas / 0 luzes; medium 900 / 4; high 1400 / 16 (revalidar). Limite de orçamento máximo ou dependência inválida impede publicar; regressões de performance exigem relatório contra baseline real por perfil. NÃO impor como fato que 120 FPS está garantido: benchmark atual não inclui personagens GLB.

# 07 | Fases de execução e portas de aceite

## F0 — contratos e fundação

Gatilho  Autorização operacional inicial quando Codex receber este documento como tarefa de implementação.

Implementação  Schemas TS e validadores para projeto/runtime/binding; IDs e comparação correta de versões; relógio seis fases com branching; cancel visual; contrato estrito para eventos; adaptadores sem dependência em sim; fixturas canônicas; testes de segurança e roundtrip.

Gate verificável  Teste unitário/reprodução mínima reproduz os mesmos dados para mesma seed, versionamento correto 1.9/1.10, hit nunca gerado por desconhecido, fases off preservadas, cleanup/cancel, compatibilidade sem tocar gameplay.

Parada obrigatória  STOP: relatório de F0, lista de arquivos, testes e impacto; aguardar aceite para F1.

## F1 — janela web e autoria geométrica

Gatilho  Após aprovação explícita da F0.

Implementação  Build TypeScript/esbuild offline, portal em até dois cliques, viewport, cena/câmera, hierarquia, seleção, stroke livre, stroke superfície, planos 2D, curva, ribbon, primitivas, vertices, extrusion, Undo/Redo, autosave, File System Access fallback.

Gate verificável  Editar geometria e reabrir projeto sem perda; testar seleção/transformações e browser offline; sem painel de placebo.

Parada obrigatória  STOP: aceite de edição primária, QA visual frontal/lateral e reabertura.

## F2 — animação, textura e materiais

Gatilho  Após aprovação explícita da F1.

Implementação  Timeline 24/30/60 FPS; track/evento/curvas; frame-by-frame e vertex morph; onion skin; pintura 2D/3D máscaras, spritesheet; editor nodal de shaders permitido; workspaces e tutorial básico.

Gate verificável  Play/scrub/reverse determinísticos, curvas/tangentes corretas, export/roundtrip de dados e materiais em 2 contextos GL; node graph inválido rejeitado.

Parada obrigatória  STOP: revisão artística A/B de timing, materiais e pintura.

## F3 — Quarks, subefeitos e acabamento

Gatilho  Após aprovação explícita da F2.

Implementação  Editor partículas modular Quarks, linhas/rastros/feixes, impacto manual estilizado, decals em terreno, depth/blending/máscaras, luzes e pós, hierarquia de subefeitos, orçamento/telemetria e perfis.

Gate verificável  Mesmo efeito deterministicamente reprodutível, supressão reportada, controle de recursos, sem leaks ao repetir/retroceder, passa visual QA na frente/lado e low/medium/high.

Parada obrigatória  STOP: biblioteca funcional e compilador experimental validado.

## F4 — runtime e integração com o jogo

Gatilho  Após aprovação explícita da F3.

Implementação  Compilador para runtime, registro/versionamento, runner declarativo e Quarks, mapa event→effect/anchor, GLB animado, stage Arena, servidor opcional, live preview por revisão, publicação atômica confirmada, fallback do aprovado.

Gate verificável  Efeito novo entra em Move real; hit/erro/bloqueio/expiração corretos; não duplica render; não altera sim, mecânicas, gameplay; rollback e falhas de origem protegidos.

Parada obrigatória  STOP: não migrar ateliês existentes sem aceite.

## F5 — migração progressiva e homologação

Gatilho  Após aprovação explícita da F4.

Implementação  Importadores de legados compatíveis, validação cenário, perfis de GPU e acessibilidade, capturas/frames/WebM, pilotos Water Pulse/Bullet Punch/Emerging Stone, docs e evidência.

Gate verificável  3 pilotos concluídos em cenários variados, testes focados + regressões, performance real com GLB quando disponível, import/export, noFlash, reduceMotion e pacote portátil.

Parada obrigatória  STOP: entregar relatório final, lacunas e QA, sem alegar cobertura não testada.

# 08 | Matriz de validação e regressão

Todo teste deve distinguir unitário puro, integração com runtime real e teste de navegador. Casos marcados como futuros não podem ser aprovados por testes que executem apenas modelos mockados.

| ID | Cenário de aceite | Fase | Critério |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | JSON válido/ausência de campos/versão futura | F0 | Unitário: rejeição e mensagens claras |
| T02 | Roundtrip projeto → JSON → projeto e pacote ZIP | F0/F1 | Comparação estrutural e hash de recursos |
| T03 | Versionamento (1.9, 1.10, downgrade, atualização fixada) | F0 | Ordem estável e rollback sem corromper |
| T04 | Phases off inclusive todas off | F0/F2 | Duração correta, valores preservados, aviso invisível |
| T05 | Desfecho hit vs timeout vs miss vs cancel | F0/F4 | Impact só em contato; dissipação correta |
| T06 | Evento desconhecido e inputs NaN/Infinity | F0 | Rejeitar; nunca cair em hit |
| T07 | Seed e rewind/replay | F0/F3 | Frames iguais com mesmo contexto/seed |
| T08 | Undo/Redo composto e checkpoint/recuperação | F1/F2 | Sem perda, inversão exata de operações |
| T09 | Stroke 2D/3D e sobre malhas inclinadas | F1 | Geometria correto no mundo/local |
| T10 | Vertex edit/extrusion/simetria e snapping | F1 | Triangulação válida, nenhuma geometria degenerada |
| T11 | Keyframes 24/30/60, hold, overshoot, smear | F2 | Mesmos segundos e eventos mecânicos |
| T12 | Nó material desconhecido, ciclo, grafo profundo | F2 | Falha controlada, sem execução arbitrária |
| T13 | Texture import PNG/spritesheet e tamanho inválido | F2 | Assets carregam e limites protegem |
| T14 | Emitters Quarks e budget de partículas | F3 | Telemetria e cleanup no restart/loop |
| T15 | Oclusão/depth transparente/decal inclinado | F3 | Frontal e lateral sem interseção incoerente |
| T16 | Pontos de socket ausentes em GLB | F4 | Fallback explícito e aviso na UI |
| T17 | Duplo render legado + Composer | F4 | Um efeito proprietário por evento ou coexistência declarada |
| T18 | Live preview com múltiplas revisões fora de ordem | F4 | Revision/ACK impede aplicação antiga |
| T19 | file:// sem canal compatível, servidor desligado | F4 | Edição offline e aviso de sync, sem perda |
| T20 | Publicação concorrente e confirmação recusada | F4 | 409, hash e rollback preservam aprovado |
| T21 | ZIP traversal, path absoluto, arquivo gigante | F0/F4 | Rejeitar sem acessar fora da área |
| T22 | Water Pulse: projétil acerto/expiração | F5 | Fases e anchors correspondem à simulação |
| T23 | Bullet Punch: animação e contato rápido | F5 | Timing visual não altera gameplay |
| T24 | Emerging Stone: superfície inclinada/obstáculo | F5 | Rastros/fragmentos fiéis e sem colisão fantasma |
| T25 | NoFlash, ReduceMotion e 720p/1080p | F3/F5 | Alternativa legível e sem flashes proibidos |
| T26 | Bench low/medium/high e GLB real quando disponível | F5 | FPS p95/custos mensurados; limites justificados |
| T27 | Norma shotKind 0–5 e Recoil/Flash | F3/F5 | Troca sem descartar configurações e safe noFlash |
| T28 | Sliders e campo 5× e sinais | F1–F5 | Controles úteis e bidirecionais; sem sliders mortos |
| T29 | Integridade de bibliotecas com versão fixada | F0/F5 | Mudança não propaga sem confirmação |
| T30 | Capturas A/B e WebM fallback | F5 | Arquivo reproduzível ou erro explícito de suporte |

## 08.1 Disciplina de provas, build e relatório

Início: git status --short --branch; git remote -v; git fetch origin; npm run verify:workspace; versões instaladas; inspeção de alterações alheias.

Construção: comandos de build do componente afetado, npm run typecheck e npm run rapido conforme AGENTS.md; teste *.browser.mjs somente da área tocada.

VFX: capturas frontal/lateral e relatórios versionáveis em prototypes/vfx-composer/evidence/; não entregar apenas screenshot bonito.

Performance: benchmark pelo jogo em casos isolado + cena real, p95 e GPU quando disponível; registrar hardware e limites de amostragem.

Entrega: caminho direto e link no portal ABRIR_ARENAMON.html / HTMLS_ARENAMON.html; informar arquivo a abrir, comportamento testado e o não testado.

Marcos grandes: npm run verify completo e revisão de diff, se exigido pelo AGENTS.md. Não criar arquivos falsos apenas para satisfazer referências quebradas.

Não prometer deploy/publique ou PR sem acesso e autorização; se houver push, citar hash e confirmar remoto.

# 09 | Riscos, bloqueios confirmados e itens sem prova

| Classificação | Situação | Decisão operacional |
| --- | --- | --- |
| Confirmado em código | Scheduler atual de quatro estados vs seis fases do ateliê. | Formalizar duas máquinas com mapeamento explícito; não renomear simplesmente. |
| Confirmado em código | Fallback de evento não classificado para hit. | Novo adaptador estrito; provar que evento desconhecido não produz hit. |
| Confirmado em código | Ordenação de versão por string no registry. | Comparação semântica/integer e testes de atualização/rollback. |
| Confirmado em código | Sincronização do editor só cobre parâmetros simples. | Protocolo de projeto/recursos com revisões e servidor opcional. |
| Confirmado em código | API de gravação do Move não admite novos tipos de projeto. | API de pacotes com confinamento, transação, versão e confirmação. |
| Não demonstrado em execução | Conexão de nodes/texturas do Composer ao runtime atual. | Prova real na F0/F4; não alegar integração pronta. |
| Não demonstrado em GPU | Custo de malhas deformadas, materiais nodais e GLB animados. | Benchmark comparativo futuro, sem meta inventada. |
| Não autorizado | Substituição de renderizadores e edição do combate para acomodar VFX. | Preservar estruturas existentes, implementar por integração incremental. |

O Codex deve confirmar, por leitura do commit atual e testes focados, se tais constatações continuam válidas. Uma constatação de leitura não equivale a uma regressão reproduzida. Bloqueio técnico comprovado requer um teste mínimo reproduzível, dependência específica ou incapacidade demonstrada — não opinião de arquitetura.

# 10 | Referências oficiais e resultado esperado

Repositório: https://github.com/Ziaker/Arenamon

AGENTS.md: https://github.com/Ziaker/Arenamon/blob/main/AGENTS.md

Norma VFX: https://github.com/Ziaker/Arenamon/blob/main/docs/PADRAO_ATELIES_VFX.md

Regras de Moves: https://github.com/Ziaker/Arenamon/blob/main/docs/REGRAS_CRIACAO_MOVES.md

Plano do Estúdio de Moves: https://github.com/Ziaker/Arenamon/blob/main/docs/PLANO_EDITOR_DE_MOVES.md

Skills de gamedev: https://github.com/Ziaker/Arenamon/blob/main/docs/GAMEDEV_SKILLS.md

Runtime visual: https://github.com/Ziaker/Arenamon/tree/main/prototypes/combat-lab/src/view/vfx

Adapter Quarks: https://github.com/Ziaker/Arenamon/blob/main/prototypes/combat-lab/src/view/quarks/adapter.js

Sincronismo de Moves: https://github.com/Ziaker/Arenamon/blob/main/prototypes/combat-lab/src/editor/moves-sync.js

API de gravação: https://github.com/Ziaker/Arenamon/blob/main/prototypes/combat-lab/move-save-api.mjs

Benchmark da GPU: https://github.com/Ziaker/Arenamon/blob/main/docs/DESEMPENHO_RENDER_2026-10-25.md

Riot VFX Art Education: https://www.riotgames.com/en/artedu/visual-effects

Sirhaian Portfolio: https://www.artstation.com/sirhaian

Sirhaian VFX Fan Art Study: https://realtimevfx.com/t/releasing-my-league-vfxs-fan-arts-for-study-purposes/1435

## 10.1 Formato obrigatório do relatório de entrega do Codex

ETAPA: F0 / F1 / F2 / F3 / F4 / F5 STATUS: CONCLUÍDA / PARCIAL / BLOQUEADA BRANCH / HASH: <branch, commit, origin confirmado se aplicável> ESCOPO IMPLEMENTADO: <evidência e IDs das decisões atendidas> ARQUIVOS CRIADOS / MODIFICADOS: <caminhos exatos> TESTES EXECUTADOS: <comando, resultado, detalhes relevantes> CAPTURAS E PROVAS: <caminhos versionáveis> SKILLS REALMENTE UTILIZADAS: <nome, ação concreta, prova> COMPATIBILIDADE: <o que permaneceu invariável> NÃO VERIFICADO: <lacunas explícitas> COMO ABRIR: <caminho ou atalho pelo portal> PRÓXIMO PASSO: <fase aguardando autorização>

INSTRUÇÃO FINAL — Começar apenas pela F0 quando este DOCX for fornecido como ordem de implementação. Ao concluir, relatar as provas e parar até receber autorização expressa para a F1.