PROJETO  /  ARENAMON

# Sistema de Combos
Auditoria, Plano e Prompt de Implementação

Proposta técnica para o jogo principal Combat Lab, com decisões pendentes explicitadas e instruções operacionais para execução por Claude.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO Documento elaborado a partir de inspeção do GitHub. Não é uma mudança implementada e não autoriza assumir regras de gameplay não aprovadas.

| CONTEXTO | REFERÊNCIA VERIFICADA |
| --- | --- |
| Repositório | github.com/Ziaker/Arenamon |
| Branch auditada | main |
| Commit consultado | 6d4ad5031f55c2f4ce86243531f461c61c27eb62 |
| Data da consulta | 23 de outubro de 2026 |
| Alvo correto | prototypes/combat-lab/ (jogo principal oficial) |
| Alterações executadas | Nenhuma; apenas documentação e planejamento |

Natureza deste documento: inventário de evidências, diagnóstico, arquitetura sugerida, implantação faseada, testes de aceitação e prompt de execução condicionado às decisões ainda abertas.

# 1. Objetivo, escopo e termos de confiança

Objetivo: transformar o encadeamento parcial já existente no Arenamon em um sistema de combos rastreável e testável, sem reescrever o motor, desrespeitar os Moves ou introduzir teleporte, física artificial, invulnerabilidade implícita ou mudanças silenciosas de balanceamento.

Classificação usada ao longo do documento:

FATO VERIFICADO: encontrado nos arquivos da branch main consultada; não significa que testes tenham sido executados nesta auditoria.

INFERÊNCIA TÉCNICA: conclusão sustentada pelo funcionamento dos módulos, mas que ainda requer ensaio prático específico.

PROPOSTA: comportamento, estrutura ou fluxo recomendado; ainda não é regra aprovada.

DECISÃO PENDENTE: escolha de design que altera materialmente o resultado e depende do diretor.

ESCOPO Criar o plano e o prompt dentro deste DOCX. Nenhum arquivo do repositório foi editado, nenhuma branch criada e nenhuma suíte de testes executada nesta tarefa.

# 2. Fontes de verdade e auditoria de base

O README do Combat Lab identifica prototypes/combat-lab/ como jogo principal oficial; prototypes/game/ é legado e não deve receber a implementação. A main auditada foi confirmada no commit acima.

| FONTE | ACHADO / RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| sim/config.js | Janela comboWindow de 0,7 s e interruptor enableAnimationCombatWindows desligado por padrão. |
| sim/combat.js | resolveHit abre comboLeft após dano HP positivo; distingue defesa, invulnerabilidade, lançamento, colisão e multi-hit. |
| sim/entity.js | chainOpen utiliza comboLeft; canAct e canMove seguem outras condições de disponibilidade. |
| sim/controller.js | startPermission, movePermission, startAction/startMove, buffers, stuns, custos e recuperações. |
| sim/world.js | applyHit atende projéteis/áreas; há caminho de resolução distinto do tackle. |
| sim/physics.js | Voo, pouso, recuperação, parede, posição vertical e movimento balístico. |
| sim/game.js | Sequência determinística do passo, hitstop, eventos, save/load e replays. |
| sim/animation-combat-windows.js | Contrato de janelas ativas, invulnerabilidade e cancelamento. |
| test/moves-anti-air-combo-stamina.test.mjs | Teste de permissão para Tackle → Quick Attack na janela de 0,7 s. |
| test/combat-windows-sim.test.mjs | Testes para startup, janelas ativas, multi-hit e preservação de estados. |
| docs/REGRAS_CRIACAO_MOVES.md | Normas de recursos, categorias, cancelamentos, recovery, colisões e compatibilidade. |

# 3. Situação atual: o que está implementado

| MECÂNICA | SITUAÇÃO NA MAIN AUDITADA | CUIDADO PARA COMBOS |
| --- | --- | --- |
| Janela pós-acerto | comboWindow = 0,7 s; comboLeft é liberado por dano HP positivo em resolveHit. | Não equiparar janela aberta a combo confirmado. |
| Cancelamento | chainOpen, regras C → X, cancelFrom e cancelAfter. | Não permitir cancelamento que ultrapasse restrições exclusivas. |
| Input buffer | X/C têm buffer de 0,1 s; Charge usa buffer distinto. | Não presumir que todo Move tenha buffer equivalente. |
| Dano e defesa | Tackle: resolveHit; ataques de entidades: applyHit. | Preservar escudos, defesa parcial/perfeita, statuses e i-frames. |
| Estados de reação | stun, push, flight, knockRecovery, wallSplat e tech recovery. | Não criar um segundo motor de estados concorrente. |
| Janelas de animação | Contratos e testes de integração existem; toggle padrão = 0. | Não ativar globalmente sem validação/decisão. |
| IA | Planejadores e seleção de Moves já existentes. | Existem esperas por self.action/flight que podem impedir continuações. |
| Contagem verdadeira | Não foi identificado um rastreador completo por atacante-alvo. | Exige prova de acerto e incapacidade de reação para combo confirmado. |

# 4. Lacunas e riscos técnicos

## 4.1 Encadeamento não comprova segundo acerto

O teste Tackle → Quick Attack confirma que movePermission retorna ok quando comboLeft > 0; não demonstra novo contato antes de uma reação possível do defensor. Isso exige cenário de ponta a ponta.

## 4.2 Eventos de acerto não são uniformes

resolveHit e applyHit produzem eventos com origem e regras próprias. Abertura de combo condicionada a HP damage > 0 pode incluir defesa parcial e excluir contato absorvido por escudo. A elegibilidade precisa ser definida pelo diretor.

## 4.3 Reações do defensor dispersas

Lançamento/empurrão, guard stun, wallSplat, flinch e recuperação aparecem em caminhos distintos. O sistema novo deve observar essas condições sem substituí-las ou criar travas infinitas.

## 4.4 Moves aéreos não são universais

Existem categorias e exceções air: cast/descend, mas lançamento sofrido tem restrições específicas. Combo não deve liberar automaticamente comandos durante flight.

## 4.5 Conciliação com animações

As janelas ofensivas estão implementadas, porém desligadas por padrão. Uma nova regra não pode assumir que marcadores de GLB substituem parâmetros mecânicos aprovados.

## 4.6 Estados históricos e persistência

Qualquer novo comboState deve sobreviver de forma determinística a save/load e replay, incluindo versões legadas com ausência do campo.

# 5. Modelo de gameplay proposto (não aprovado)

A proposta é um sistema híbrido: livre para explorar combinações entre Moves compatíveis, mas com propriedades explícitas por Move e regras de vulnerabilidade, distância, altura e recursos. Não haverá sequência obrigatória de botões nem magnetismo automático para acertar.

## 5.1 Definições fundamentais

Encadeamento: a ação anterior permite iniciar outra antes de sua conclusão. Não significa que o adversário está indefeso.

Combo confirmado: dois ou mais acertos válidos conectados enquanto o defensor permanece sem uma oportunidade legal de resposta entre eles.

Pressão: cadeia ofensiva na qual o defensor teve janela válida de defesa/esquiva/contra-ataque.

Juggle: ataques subsequentes durante o lançamento aéreo, obedecendo física/alcance/regras aéreas.

Wall combo: continuação durante wallSplat ou recuperação diante de uma parede; nunca cria imobilização infinita.

## 5.2 Exemplo inicial

Experimento mínimo: Tackle → Quick Attack. O primeiro golpe deve abrir permissão; o segundo precisa começar, percorrer sua trajetória real e conectar fisicamente antes da primeira ação legal do defensor. Se a distância, altura, timing ou colisão inviabilizarem o contato, a sequência não deve ser contada como combo confirmado.

## 5.3 Metadados opcionais por Move

| CAMPO SUGERIDO | PROPÓSITO | STATUS |
| --- | --- | --- |
| comboRole | Iniciador, continuador, lançador, finalizador. | Proposta; não existente |
| cancelOnHit | Autorizar antecipação somente após evento elegível. | Proposta; não existente |
| cancelInto | Matriz de ações permitidas a partir daquele golpe. | Proposta; não existente |
| hitReaction | Classificação declarativa da reação ao impacto. | Proposta; não existente |
| comboContribution | Etiquetar a contribuição da ação para o rastreamento. | Proposta; não existente |

Esses campos são sugestões e NÃO devem ser introduzidos no esquema ou em Moves até haver necessidade técnica demonstrada e aprovação da semântica.

# 6. Arquitetura de integração proposta

Introduzir um módulo de rastreamento, por exemplo src/sim/combo-system.js, com dados simples, determinísticos e serializáveis. O nome/caminho é apenas sugerido; confirmar a arquitetura real antes de criar.

Consumir eventos do pipeline atual após a resolução dos contatos, mantendo resolveHit() e applyHit() como únicos resolvedores de dano e proteção.

Manter contexto por par atacante-alvo: contador de contatos elegíveis, dano acumulado, ação anterior, passo do último contato, tipo de reação, janela de continuidade e causa do encerramento.

Separar a decisão “é possível cancelar?” da decisão “a cadeia foi um combo confirmado?”. A segunda exige prova temporal de incapacidade legal de resposta no intervalo.

Não resetar a física, stamina, status, cooldown ou posição durante a transição; apenas consultar/intermediar permissões autorizadas.

Fazer integração mínima com HUD/IA/telemetria quando a mecânica central estiver comprovada por testes, e não no primeiro patch.

## 6.1 Modelo conceitual do estado

comboState = { attackerId, targetId, hitCount, totalDamage, lastHitTick, previousMoveId, defenderReaction, classification, terminationReason }. Campos ilustrativos, não contrato final; preferir ticks inteiros ao tempo contínuo, com migração de save legados.

## 6.2 Invariantes

Nunca somar o mesmo contato duas vezes (anti-duplicata por evento/instância/janela).

Nunca criar dano, empurrão, hitbox ou invulnerabilidade diretamente no contador de combo.

Nunca alterar custo/cooldown ao cancelar: seguir docs/REGRAS_CRIACAO_MOVES.md e exceções individuais.

Nunca permitir invasão de plataforma, parede, chão ou corpo via transição.

Nunca bloquear o defensor indefinidamente: todo estado vulnerável termina ou possui recuperação válida.

Nunca atribuir combo confirmado quando existiu janela legal de resposta entre os golpes.

Quando desativado o novo recurso, manter paridade de gameplay com a base auditada.

# 7. Plano de implementação por fases

| FASE | ENTREGA / INTERVENÇÃO | CRITÉRIO DE ACEITE |
| --- | --- | --- |
| 0. Reconferência | Atualizar auditoria da main/branch de trabalho, docs e testes; resolver decisões abertas. | Escopo aprovado; nenhum conflito oculto. |
| 1. Telemetria | Registrar início, extensão e término de sequência sem alterar gameplay. | Eventos corretos e determinísticos; paridade quando desligado. |
| 2. Cancelamentos | Integrar elegibilidade aprovada ao controlador, janelas e buffers existentes. | Novas ações só começam quando permissões e recursos autorizam. |
| 3. Reações | Comprovar combo verdadeiro contra stun, push, flight, wallSplat e guard. | Contato posterior conectado e resposta do defensor verificável. |
| 4. Ar/cenário | Juggle, wall combo, plataformas e anti-loop, somente se aprovados. | Sem teleporte, penetração, softlock ou aumento silencioso de altura. |
| 5. Balanceamento | Parâmetros ajustáveis, limites/scaling aprovados. | Sem infinitos; valores e excepcionais rastreáveis. |
| 6. IA/HUD | IA utiliza/evita combos; HUD indica contagem, dano e classificação. | Acesso idêntico aos eventos da simulação; consistência visual. |

## 7.1 Estratégia inicial recomendada

MVP: apenas dois impactos corpo a corpo no chão, iniciando pelo experimento Tackle → Quick Attack; primeiro validar instrumentação, janela e contato, depois generalizar. Não modificar propriedades de Moves por conveniência do teste.

## 7.2 Introdução gradual e reversibilidade

Sugere-se um interruptor temporário de implantação, desativado por padrão e coberto por teste de paridade. Essa é uma decisão técnica de rollout; não substitui aprovação das regras de gameplay nem o toggle existente enableAnimationCombatWindows.

# 8. Matriz mínima de validação

| ÁREA | CASOS OBRIGATÓRIOS |
| --- | --- |
| Núcleo | Combo verdadeiro x encadeamento x pressão; contador; novo contato; acerto duplicado; alvo diferente; KO. |
| Defesa | Defesa parcial/perfeita; i-frames; hitstop; Riposte; PL/clash; shield; HP damage zero; status. |
| Recursos | Stamina suficiente/insuficiente; exaustão; cooldown; Charge; cancelamento; custos e reembolsos. |
| Movimento 3D | Distância/alvo fora de alcance; desnível; plataforma; parede; corner; salto; voo; pouso; footstool; anti-aéreo. |
| Animação | Startup, active, recovery; GLB sem eventos; multi-hit; toggle de janelas ligado/desligado. |
| Repetição | Limites juggle/wall; combo contra escudo; reset ao escapar; multi-hit e DOT sem contagem artificial. |
| Determinismo | Save/load, replay, mesmo seed, pause/hitstop e migração do estado anterior. |
| Integração | IA, HUD, diagnósticos, cenários de treino e paridade com novo sistema desligado. |

Comandos de referência já presentes em package.json: npm run test:combat-lab:unit; npm run test:combat-lab:browser; npm run build:combat-lab; npm run verify. O executor deve verificar se estão atualizados e executáveis antes de os utilizar.

# 9. Decisões de design pendentes (bloqueantes para gameplay)

D1 — Tipo de sistema. Livre entre Moves compatíveis; sequências predefinidas; ou híbrido (recomendado, NÃO escolhido).

D2 — Contagem. Somente combos confirmados sem resposta possível; ou incluir separadamente cadeias de pressão (recomendável distinguir as duas).

D3 — Fontes elegíveis. Inicialmente apenas contato físico; ou também projéteis, campos, explosões, armadilhas e efeitos persistentes.

D4 — Guard/escudo. Dano parcial ao HP, contato absorvido por escudo e golpes de dano zero iniciam/estendem combo? Definir sem confundir contato com vulnerabilidade.

D5 — Anti-loop e scaling. Especificar se haverá limite de juggle, wall loops, redução de stun/dano e respectivas regras, antes de ativar balanceamento.

GATE DE APROVAÇÃO O prompt abaixo exige autorização explícita antes de implementar mudanças de gameplay sujeitas a essas escolhas. Pode-se preparar auditoria atualizada, testes de caracterização e telemetria não invasiva sem escolher regras em nome do diretor.

# 10. Rastreabilidade e referências

01. README do jogo principal: abrir no GitHub

02. config.js: abrir no GitHub

03. combat.js: abrir no GitHub

04. entity.js: abrir no GitHub

05. controller.js: abrir no GitHub

06. world.js: abrir no GitHub

07. physics.js: abrir no GitHub

08. game.js: abrir no GitHub

09. Janelas de combate / integração: abrir no GitHub

10. Regras de criação de Moves: abrir no GitHub

11. Teste de janela de combo: abrir no GitHub

12. Testes de janelas da simulação: abrir no GitHub

# 11. PROMPT COMPLETO PARA CLAUDE — EXECUÇÃO NO REPOSITÓRIO

MODO DE USO Copie a seção 11 integralmente para Claude com acesso ao repositório. Ela contém etapas executáveis, gates para decisões ainda não aprovadas e obrigação de testar/relatar alterações. O prompt não autoriza inventar respostas aos gates.

## PAPEL E MISSÃO

Você é o agente de implementação do projeto Arenamon. Sua missão é desenvolver o sistema de combos no JOGO PRINCIPAL, seguindo o plano deste documento e respeitando o repositório como fonte da verdade. Não responda somente com intenções, arquitetura imaginária ou código solto: após os gates de aprovação, execute as alterações reais no workspace autorizado e valide-as. Nunca afirme que editou, testou, integrou ou enviou algo que não executou.

## 0. REGRAS INEGOCIÁVEIS

• Antes de qualquer alteração, examine o estado atual: git status, branch, HEAD, remoto, commits relevantes, AGENTS.md, documentação do projeto, estrutura de módulos, scripts e testes. O commit 6d4ad5031f55c2f4ce86243531f461c61c27eb62 é a BASE DA AUDITORIA, não a garantia de que continua sendo HEAD. Compare quando houver mudanças.

• O jogo principal está em prototypes/combat-lab/. Não implemente no protótipo legado prototypes/game/ nem reescreva o motor.

• Não descarte, sobrescreva ou mexa em trabalho de terceiros. Se houver alterações locais, worktrees/branches divergentes ou conflitos, reporte e solicite direção antes de manipular. Não faça merge, push nem PR sem autorização.

• Nunca presuma regras de combate não aprovadas. A documentação atual e as decisões expressas do diretor prevalecem; havendo conflito real, mostre o conflito e pergunte.

• Não faça refatorações, atualizações de dependências, alterações visuais fora de escopo ou mudanças documentais globais.

• Siga regras específicas de cada Move, incluindo custos, Charge, cancelamento, invulnerabilidade, PL, cooldown, escudos, KO, persistência e estados aéreos.

• Use Superpowers/Superskills ou outras ferramentas auxiliares APENAS se estiverem instaladas e verificadas no ambiente; não simule sua execução.

## 1. GATE — DECISÕES DO DIRETOR

Antes de ativar gameplay novo ou mudar o contrato de Moves, peça confirmação objetiva sobre: D1 estilo (livre/predefinido/híbrido); D2 critério de combo confirmado x pressão; D3 elegibilidade de projéteis/áreas; D4 contato em defesa parcial, escudo e dano zero; D5 anti-loop/scaling. Não decida silenciosamente nem transforme minhas recomendações em aprovação. Enquanto essas decisões não forem dadas, limite-se à auditoria revalidada, especificação operacional, testes de caracterização e eventual instrumentação puramente observacional e reversível que não altere gameplay — sempre explicando o que foi e não foi implementado.

## 2. AUDITORIA DO CÓDIGO

Leia e identifique interfaces reais em prototypes/combat-lab/src/sim/{config,combat,entity,controller,moves,world,physics,game,animation-combat-windows}.js, status.js, air.js, map.js, passivas e testes associados. Inspecione docs/REGRAS_CRIACAO_MOVES.md, docs/JANELAS_COMBATE_RESOLVE_HIT.md e quaisquer especificações recentes que prevaleçam. Investigue comboLeft, comboWindow, chainOpen, canAct, canMove, startPermission, movePermission, hitWindows, launch, knockRecovery, wallSplat, hitstop, buffers, save/load, replay e IA. Registre evidências com caminho/linha e diferenças desde a auditoria.

Não alegue ausência de algo só porque uma busca por palavra-chave não o encontrou: examine o fluxo completo. Distinga fato, hipótese, divergência e requisito novo.

## 3. DEFINIÇÕES OBRIGATÓRIAS

Formalize, conforme decisões do diretor, a distinção: ENCADEAMENTO = próxima ação permitida; COMBO CONFIRMADO = golpes sucessivos sem oportunidade legal de resposta; PRESSÃO = cadeia com oportunidade legal de defesa; JUGGLE e WALL COMBO = subcategorias físicas. Especifique rigorosamente qual transição de estado elimina ou devolve a capacidade de agir e qual evento encerra a contagem. Não altere permissões de forma implícita nem transforme todo contato consecutivo em combo.

## 4. FASE 1 — TELEMETRIA NÃO INVASIVA

Implemente e teste, após checagem de arquitetura, um rastreador determinístico por par atacante-alvo, alimentado pelos eventos de dano/contact existentes. Campos sugeridos (não obrigatórios): attackerId, targetId, hitCount, totalDamage, lastHitTick, previousMoveId, defenderReaction, classification e terminationReason. Utilize ticks inteiros e IDs de evento/instância para evitar contagem duplicada por multi-hit/pulsos/hitstop. Não crie uma terceira função de dano, stun, hitbox ou colisão. Inclua suporte a save/load, migração legada, replay e toggle de isolamento se tecnicamente necessário. Verifique paridade do jogo com o sistema desligado.

## 5. FASE 2 — PERMISSÕES E CANCELAMENTOS

Após aprovação explícita dos contratos de gameplay, conecte a elegibilidade de continuação a chainOpen/startPermission/movePermission e aos buffers existentes. A nova ação deve continuar obedecendo cooldown, stamina, exaustão, Charge, tempo de startup/active/recovery, cancelFrom/cancelAfter, esquiva, defesa, status, PL e requisitos de solo/ar. Não reinicie custos, não reembolse por conta própria, não reinicialize física e não atribua invulnerabilidade adicional. Use metadados por Move apenas quando justificados e documentados, validando a definição correspondente.

## 6. FASE 3 — REAÇÃO DO DEFENSOR E PROVA DO SEGUNDO ACERTO

Crie um cenário reproduzível Tackle → Quick Attack usando somente Moves reais disponíveis. Primeiro prove que o segundo comando pode iniciar; depois prove, por eventos reais da simulação, que o segundo impacto atingiu o MESMO defensor antes de ele possuir resposta legal. Se não conectar devido a distância, altura, tempo ou obstáculo, NÃO marque combo confirmado e não force contato com teleporte ou magnetismo artificial. Adicione cenários equivalentes para defesa parcial, perfeita, escudo, i-frames, recoil, flinch, stun, lançamento, recuperação, interrupção e alvo diferente.

## 7. FASE 4 — 3D / JUGGLE / CENÁRIO

Somente após autorização da abrangência, teste continuações no ar, contra parede e entre plataformas. Aproveite flight, launch, physics, wallSplat, footstool e tech recovery existentes. Não permita ataques aéreos não autorizados, destruição de gravidade, atravessar paredes, colisões inválidas ou suspensão infinita. Respeite suporte, altitude e área de contato real. Para loops aéreos/de parede, implementar proteção exatamente segundo parâmetros aprovados, nunca com números inventados.

## 8. FASE 5 — BALANCEAMENTO

Se aprovado, adicione parâmetros ajustáveis para janela, elegibilidade, prevenção de loops, dano/controle progressivo e limites de sequência, com unidades, limites, valores iniciais aprovados e exportação/importação. Sem aprovação dos valores e regras, deixe-os pendentes; não introduza modificações ocultas de dano dos 15 Moves existentes. Documente as exceções por Move sem apagar normas anteriores.

## 9. FASE 6 — IA, HUD E FERRAMENTAS

Após estabilizar o núcleo, adapte a IA a usar continuações elegíveis e defender-se quando houver oportunidade real, sem scripts de combo falsos que ignoram a física. Mostre no HUD/diagnóstico contador, dano acumulado, classificação e causa do término; diferencie claramente combo confirmado de pressão. Acrescente cenários rápidos de treino, sliders pertinentes e telemetria reproduzível. Preserve identidade dos três estilos de HUD onde aplicável; não redesenhe outros painéis sem autorização.

## 10. TESTES E ACEITAÇÃO

Execute testes de unidade/integrados existentes e os novos testes relevantes. Confirme scripts reais no package.json antes de rodar: build:combat-lab, test:combat-lab:unit, test:combat-lab:browser e verify, além de testes direcionados de física, colisão, status e Moves. Para cada cenário reporte entrada, resultado esperado, resultado obtido e localização da evidência. Inclua: no double-hit, guard/parry/i-frame/shield, ausência de stamina, cooldown, KO, replay determinístico, load antigo, hitstop, parede, plataforma, salto, cancelamento, reação e IA. Não declare testes passando se não os rodou. Caso não possam rodar, declare precisamente por quê.

## 11. FLUXO DE ENTREGA

Trabalhe em mudanças pequenas e auditáveis, com testes antes e depois de cada fase. Preserve alterações locais existentes e não realize push/merge/PR sem minha instrução. Após cada conjunto de mudanças: releia arquivos modificados, confira git diff e git status; execute o teste pertinente; identifique regressões; registre os resultados. Ao final apresente: (a) estado inicial e commit de base; (b) decisões aprovadas e pendentes; (c) lista de arquivos alterados e objetivo de cada mudança; (d) critérios demonstrados e testes executados com resultados; (e) limitações conhecidas; (f) próximos passos que exigem autorização. Não use “implementado” para protótipos de papel ou código apenas postado em chat.

## 12. CRITÉRIO DE SUCESSO DO MVP

O MVP inicial só está concluído quando houver um cenário executável no jogo principal no qual Tackle → Quick Attack realmente produza dois acertos verificáveis sobre o mesmo defensor (nas condições aprovadas), o contador diferencie combo confirmado de mera permissão de sequência, o defensor retome controle conforme a regra aprovada, e a jogabilidade anterior permaneça íntegra com o recurso desligado. Caso ainda faltem aprovações essenciais, informe que a implementação de gameplay está bloqueada por decisão, sem simular conclusão.

# 12. Encerramento e estado real

Documento DOCX criado para orientar implementação futura. O diagnóstico refere-se ao commit identificado e exige nova conferência ao executar o prompt. A auditoria é estática: não foram executados testes locais, não foi realizado diagnóstico visual em gameplay e nenhuma modificação foi aplicada ao GitHub.

Fim do documento.